Bericht zum 1. Sprint von Daniel Faßnacht

1. Technisches Review:

PHP, HTML, Github (Versionsverwaltung), CodeIgniter (PHP Framework)

2. Zusammenarbeit im Team

Im ersten Sprint klappte die Zusammenarbeit innerhalb des Teams relativ gut. Bei der Absprache mit dem Controller gab es öfter Unklarheiten, da die Definition der Schnittstellen und der Ablauf des Workflows nicht exakt genug durchgeführt wurde.

Probleme/Ausstehende Funktionen/Arbeiten beim View/Model behindern die Arbeit der anderen Gruppen. Die Arbeit der Gruppen ist trotz Schnittstellendefinition nicht immer unabhängig

3. Wie waren die Vorgaben

Im ersten Sprint waren die Vorgaben wegen der fehlenden Grundlagen noch recht undurchsichtig. Die Aufgaben waren schwer einzuschätzen.

4. Wie klappen die Tools

Anfangs gab es Probleme mit der Usability von Github.

Um einen Überblick über das, was noch gemacht werden muss zu behalten, eignet sich das Trello-Board sehr gut.

CodeIgniter funktioniert zwar, nur ist nicht immer klar wie.

5. Sonstiges