Bericht Sprint 1

Datum:	28.04.12
Rolle:	Developer Model
Name:	Christian Eppler

Technischer Review:

Gefordert wurde eine Datenbank Struktur zum konsistenten speichern von Post welche im verlauf des ersten Sprints auch realisiert wurde.(Probleme siehe unten)

Team

Die Teamarbeit wurde durch die nicht genug Granulierbarkeit der Aufgaben im ersten Sprint erschwert und somit verlief diese nicht den Vorstellungen entsprechend.

Vorgaben

Durch die nicht genau spezifizierten Ansprüche wurden vom Produktowner abweichende Lösungsvorschläge erarbeitet welche im Nachhinein wieder geändert werden mussten da diese ganz und gar von denen Vorstellungen des Produktowners abwichen.
So weit waren die Vorgaben nicht konkret genug und konnten nicht korrekt bearbeitet werden.

Tools

In der Anfangszeit gab es Komplikationen mit der gewählten Versionsverwaltung git welches für einige Verwirrung führte.
Des weiteren war die Gewöhnung an das verwendete Framework schwerer als anfangs gedacht auch wenn am Ende des Sprints klar ersichtlich wurde das die Verwendung ihren Sinn hat.

Sonstiges

Anfänglich gab es Kommunikationsprobleme zwischen den verschieden Teilbereichen da die Sichtweise meist stark auseinander ging und es somit zu Konflikten zwischen den einzelnen Lösungsansätzen gab.