Bericht Sprint 3

Datum:	10.08.2012
Rolle:	Developer
Name:	Christian Eppler

Technischer Review:
Erstellen einer Datenverwaltung zum upload von Dateien.
Team
Die vorher starre Teamaufteilung von Schichten basierenden Teams wurde aufgelöst um einer aufgaben basierende Teameinteilung vor zu nehmen.
Durch die veränderte Struktur viel es nicht immer leicht die bis dort hin unbekannten Bereiche mit zu übernehmen.
Vorgaben
Die vorgaben waren bekannt waren durch Zeitmangel vor den Klausuren aber nur schwer umzusetzen da es in den neuen Teams Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement gab.
Tools
Die neuen Bereiche des Frameworkes waren nur schwer zu verstehen da der bestehende code erst verstanden werden musste um in den neuen Bereichen der Entwicklung rein zu kommen.
Sonstiges
Die Einteilung in aufgaben basierten Teams währe am Anfang der Projektes erforderlich gewesen nachträglich verlief diese Umstellung nur schleppend.